Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | tick | ☐ | □(Đã đủ rõ, không cần hỏi thêm vì tiêu đề và trạng thái 'Sắp diễn ra' đã được giới hạn rõ ràng). |
| LS03 | ☐ | tick | "Khi hai khách hàng cùng tạo đơn mua sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống sẽ ưu tiên đơn nào hay dựa vào thời gian gửi yêu cầu đến server trước?" |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Tương đương LS02 logic tạo phiên đơn, và trạng thái “sắp diễn ra” |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Lớn hơn các LS trước do phải có kiểm tra logic tồn kho và cập nhật/ kiểm tra ai đặt mua trước |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

+ Story Point thực chất đo lường độ phức tạp, nỗ lực và rủi ro ẩn chứa trong một User Story một cách tương đối. Nhóm sử dụng Velocity (lấy trung bình tổng số SP đã hoàn thành đạt chuẩn Done từ các Sprint trước) làm thước đo nhịp độ lịch sử để dự báo sức chứa và khối lượng công việc cho Sprint tiếp theo một cách thực tế, hoàn toàn không cần quy đổi SP sang giờ làm việc.